Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1. Viết User Story cho R5

- User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn có thể tự cập nhật giá các gói khám của mình trên hệ thống, để chủ động thay đổi thông tin nhanh chóng mà không cần gửi email nhờ admin RikkeiCare hỗ trợ

- Giải thích lý do chọn vai trò “quản lý phòng khám”: Yêu cầu gốc xuất phát từ nhu cầu thực tế của "quản lý phòng khám" (muốn tự cập nhật giá). Việc đặt vai trò là quản lý phòng khám giúp làm rõ đối tượng trực tiếp nhận được giá trị của tính năng (sự chủ động, tiết kiệm thời gian chờ đợi), thay vì góc nhìn thụ động của admin hệ thống

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

- AC 1 (thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”, Then hệ thống cập nhật giá thành công vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” và mức giá mới được cập nhật trên giao diện hiển thị với bệnh nhân

- AC 2 (thất bại): Given quản lý để trống ô giá, When nhấn “Lưu”, Then hệ thống không lưu dữ liệu, giữ nguyên mức giá cũ và hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập giá cho gói khám” tại ô nhập liệu

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

- Kết luận: Thẻ R5 chưa được phép kéo sang cột “Ready for Sprint”

- Lý do: Theo Definition of Ready (điều kiện để đưa vào Sprint) của nhóm, thẻ cần đạt 4 tiêu chí. Hiện tại thẻ R5 mới chỉ đáp ứng được 2 tiêu chí là “Có User Story đủ 3 vế” và “Có tiêu chí nghiệm thu” (AC). Thẻ này còn thiếu tiêu chí “Đã được ước lượng”, do đó nhóm cần họp để đánh giá điểm nỗ lực (Story point hoặc giờ làm việc) và xác nhận nó “Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint” trước khi chuyển trạng thái

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Nhãn: Xanh dương (Vì đây là một Feature/Tính năng mới)

- Người phụ trách: [Tên của Developer/Team thực hiện]

- Checklist (Ví dụ 3 mục):

  - Thiết kế UI/UX cho chức năng cập nhật giá tại màn hình quản lý

  - Viết API cập nhật giá gói khám vào cơ sở dữ liệu

  - Thực hiện Unit Test và QA pass 2 AC đã đề ra

- Hạn hoàn thành: [Chọn một ngày cụ thể trước khi kết thúc Sprint]

- Vị trí đặt thẻ: Nếu R5 là công việc có độ ưu tiên cao nhất, thẻ này cần được đặt ở vị trí trên cùng (đỉnh) của cột